四川纳黔高速公路有限责任公司
关于2019年取消高速公路省界收费站
工程监理项目
比
选
文
件
比选人：四川纳黔高速公路有限责任公司
2019年7月3日
目录
第一章  比选公告………………………………………………………..6
第二章  比选申请人须知……………………………………………..26
第三章  评选办法………………………………………………………..28
第四章  合同关键条款…………………………………………………41
第五章  比选申请文件格式………………………………………….62



第一章比选公告
四川纳黔高速公路有限责任公司
关于2019年取消高速公路省界收费站工程
监理项目
一、比选条件
四川纳黔高速公路有限责任公司取消高速公路省界收费站工程（以下简称“本项目”）已经纳入四川高速公路建设开发集团有限公司2019年度工作计划。因该工程监理项目根据资金投入情况不具备公开招标条件，现对该项目进行比选，项目发包人为四川纳黔高速公路有限责任公司。现由四川纳黔高速公路有限责任公司为比选人对本项目进行公开比选，诚邀符合资格条件的潜在比选申请人参与本项目的比选。
二、比选内容
1.比选内容：本项目为四川纳黔高速公路有限责任公司关于2019年取消高速公路省界收费站工程监理比选。
专业监理服务内容包含：
1、熟悉专项工程施工图纸，制定监理工作要点；
2、对施工过程中重点节点的监理工作交底；进场材料、设备检验和试验；对施工中的隐蔽工程的全过程旁站，如电力电缆敷设及接续、电缆的防护、接地装置的安装、大型设备基础制作等工序等；
3、软件调试与功能测试，尤其是监控系统和收费系统等；
4、定期组织工地会议和监理例会；
5、审查施工承包人提交的开工资料、设备材料及相关验收标准；工程监理资料及归档。
本项目为包干费用，包含全过程咨询服务费、印刷费、劳务费、会务费、住宿费、管理费、交通、保险、合理利润、税金等所有费用，和合同中明确的其他责任、义务所发生的全部费用。
本次比选服务期：预计总服务期为一年。具体专项养护监理服务时间以纳黔公司下达的任务书时间相对应。（如遇养护专项工程跨年度续建，则监理服务期顺延）
三、本次比选申请人资格要求
1、报价人必须具有中华人民共和国独立法人资格，持有有效的营业执照、基本账户开户许可证。
2、报价人具有交通运输部颁发的公路工程监理甲级资质证书及公路机电专项监理资质。
3、近三年内（自2016年1月1日起至今，以签订合同为准）在四川高速公路范围内至少独立完成一个以上机电项目监理业绩。
4、人员、设备等方面具有相应的监理能力。
5、信誉要求：
（1）比选申请人已纳入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn）”中的“从业企业-设计企业”名录，且比选申请人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。
（2）比选申请人必须在四川省交通运输厅办理了建设从业单位信用评价，且不得处于禁止比选行政处罚期内；比选人不接受被四川省交通运输厅网站上公布的信用等级为D级的比选申请人比选。本比选文件中的比选申请人信用等级以比选截止日在四川省交通运输厅网站上公布的信用等级为准（由比选人核查）。
（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单。
（4）在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单。
6、报价人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的法律和规章条例。
7、本项目不接受联合体比选申请。不允许转包或违法分包。
四、获得比选文件的办法、地点、时间和费用
1、凡有意参加比选的申请者，请于2019年7月3日在四川纳黔高速公路有限责任公司网站（http://www.scnfgs.cn/）上免费匿名下载比选文件及参考资料。
    2、比选文件补遗书（如果有）、通知书（如果有）由比选申请人在四川纳黔高速公路有限责任公司（http://www.scnfgs.cn/）上自行下载。
比选申请人应在比选期间实时关注上述网站，并及时下载相关内容，比选人不再另行通知。如有问题或疑问，应及时与比选人联系；逾期未联系的，比选人视为比选申请人没有任何问题和疑问，或是已收到或默认已收到，否则造成的一切后果由比选申请人负责。
    3、比选申请人在送交比选申请文件之前无须向比选人以任何方式提供有关比选申请人的任何信息和联系方式。
五、比选担保
比选申请人在递交报价文件前，须提交壹万元的比选保证金。比选保证金采用银行转账模式，由比选申请人基本帐户一次性转出且需在比选截止时间前到账。比选申请人须派经办人在比选现场或比选后到比选人财务部门领取收据。
六、比选文件递交时间
比选申请文件送交的时间为2019年7月3日上午 10:00～10:30 时（北京时间），截止时间为2019年7月10日上午 10:30 时（北京时间），比选申请人必须将按要求密封完好的比选申请文件以面交方式送达比选人指定地点：四川省泸州市龙马潭区蜀泸大道三段202号南方公司二楼会议室。比选人定于比选申请文件的送交截止时间的同一时间、同一地点举行比选申请文件启封会，比选申请人应派法人代表或授权委托人出席比选会并签到。逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。
七、发布公告的媒介
本次比选公告在http://www.scnfgs.cn/发布。
	序号
	信息发布阶段
	媒体名称

	
	
	http://www.scnfgs.cn/

	1
	比选公告
	发布

	2
	比选文件下载
	发布

	3
	补遗书
	发布

	4
	评选结果公示
	发布


8、 评选方法
评选采用技术评分最低标价法，采用资格后审合格制，双信封形式。
1、在纪律监督人员现场监督下，评标委员会将在评标现场对比选申请文件（商务及技术文件）评审的评分由高到低排序前3名（若不足3名，则选取相应数量）进行排序，推荐报价最低者为第一中标候选人。（当投标最低报价相同时，首先按技术评分高者为第一中标候选人；若技术评分得分也相同时，按投标人在四川省交通运输厅信用等级评价高者为第一中标候选人；信誉等级标价相等时，以满足资格审查条件业绩多的优先）。
2、按以上原则，评审委员会按最终的评价分数排序推荐前3名中选候选人（若不足3名，则选取相应数量）
九、比选结果公示
评选结束后，由比选人将评选委员会推荐中选候选人名单在四川纳黔高速公路有限责任公司（http://www.scnfgs.cn/）网站上公示3个工作日以接受社会公开监督。比选申请人或者其他利害关系人对评选结果有异议的，应当在中选候选人公示期间向监管部门提出。
十、联系方式
比选人：四川纳黔高速公路有限责任公司
比选人地址：：四川省泸州市龙马潭区蜀泸大道三段202号南方公司
邮编：646000
联系人646000
联系人：唐先生
联系电话：0830-3252008
比选人：四川纳黔高速公路有限责任公司
2019年7月3日
第二章比选申请人须知
一、比选申请人须知前附表
《比选申请人须知前附表》是用于进一步明确《比选申请人须知》正文中的未尽事宜，由比选人根据本项目具体特点和实际需要编制和填写，与《比选申请人须知》正文无抵触且与比选文件其他章节相衔接。前附表内容与本须知不一致的，以前附表内容为准。
	项目概况
	具体信息或数据

	比选人
	比选人名称：同比选公告 
地      址：同比选公告 
邮      编：同比选公告 
电      话：同比选公告 
传      真：同比选公告 
联  系  人：同比选公告

	比选代理机构
	比选代理机构名称： /          
地    址： /         
邮    编：/          
电子邮箱：/          
电    话：/  
传    真：/   
联 系 人：/    

	项目名称
	四川纳黔高速公路有限责任公司取消高速公路省界收费站工程监理

	比选范围及合同段划分
	本次比选范围： 同比选公告 。
合同段划分：否

	建设单位的管理机构 
	四川高速公路建设开发集团有限公司

	资金来源 
	公路通行费收入


	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	比选申请人最多可获得中选资格数量
	1个

	2
	联合体比选申请
	本次比选不接受联合体参选

	2.1
	关联关系
	比选申请人法定代表人为存在控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加此次比选。否则，相关报价均无效。

	3
	是否组织现场踏勘
	否

	
	现场踏勘时间、地点
	/

	4
	是否召开比选
申请预备会
	否

	
	比选申请预备会
时间、地点
	/

	4.1
	比选申请人确认收到补遗书的截止时间
	无时间要求，由比选申请人从比选文件中指定网站（网址详见比选公告）上自行查阅与下载，不要求比选申请人向比选人发出确认函

	5
	比选人是否设定限额
	最高限价：下浮比例不得小于10%；
本次仅对2019年取消省界收费站机电养护专项工程施工监理费用折扣系数进行比选，监理费用在川高批复金额乘以中选报价人折扣系数后，金额不能超过100万元。

	6
	比选申请文件
的组成
	比选文件应采用双信封形式，包括下列内容：
第一个信封（商务及技术文件）
（1）比选申请函
（2）法定代表人身份证明或授权委托书
（3）比选保证金
（4）资格审查资料
（5）技术建议书
（6）拟委任的本合同负责人资历表
（7）报价人须知前附表规定的其他资料（如果有）
第二个信封（报价文件）
（1）比选申请报价函（报价文件）
（2）监理服务费用报价说明


	7
	服务费是否调整
	否

	8
	比选保证金形式
	本项细化为：
（1）比选保证金的金额：1万元（壹万元整）。
（2）比选保证金的形式：采用转账形式，比选保证金自报价人基本账户一次性转入比选人指定账户，且须在比选截止时间前到账（由比选人进行核查）
账户名：四川纳黔高速公路有限责任公司
开户行：中国建设银行泸州市分行
账  号：51001636108050617335

	9
	比选保证金的退还
	本项补充为：
（1）退还时间
确定为中标候选人的比选担保，在比选人与中标人签订合同协议书 5 个工作日后开始退还，最迟应不超过比选文件有效期。其他非中标候选人的比选担保在评审结果公示结束 5 个工作日后开始退还。
（2）退还方式
现金担保由比选申请人法定代表人或其委托代理人本人凭单位介绍信及身份证，以及加盖比选申请人单位章的现金担保收据在比选人处退还，现金担保退还至比选申请人的基本帐户。

	10
	比选担保不予退还的情形
	本项修改为：
比选申请人出现下列情形之一的，比选保证金将不予退还：
（1）比选截止时间后撤销或修改比选文件；或
（2）在收到中标通知书后，拒签合同协议书；或
（3）在签订合同时向招标人提出附加条件；或
（4）在评审结果公示期间发现作为中标候选人的比选申请人提供了虚假资料。

	11
	比选申请文件有效期
	递交比选申请文件截止时间后 30 天

	12
	比选申请文件份数
	正本 1 份，副本 1 份。

	13
	比选申请文件的密封
	比选申请文件正本、副本应包装在一个封套内，并在密封处加盖单位章

	14
	封套上写明
	（1） 投标文件第一个信封（商务及技术文件）封套：
--（项目名称）--项目施工监理比选第一个信封（商务及技术文件）比选文件
在-年-月-日-时-分前不得开启
比选申请人名称;-------
(2)投标文件第二个信封（比选申请报价函）封套
--（项目名称）--项目施工监理比选第二个信封（比选申请报价函）比选文件    比选申请人：-----


	15
	递交比选申请文件地点、截止时间
	见比选公告


	16
	启封时间、地点
	见比选公告


	17
	是否邀请公证机构
	否

	18
	启封程序
	第一个信封（商务及技术文件）开标程序
（1）密封情况检查：由纪律监督人员、比选人代表检查投标文件的密封情况，交当场予以确认。当比选文件未按要求密封时，将当场确认，不予开启，原封退还。
（2）开启顺序：随机，当比选申请人少于3家（不含3家）将不予开标，原封退还。
第二个信封（比选申请报价函）开标程序
（1）密封情况检查：由纪律监督人员、比选人代表检查比选文件的密封情况，交当场予以确认。当比选申请报价函未按要求密封时，将当场确认，不予开启，原封退还。
（2）开启顺序：随机，当比选申请人少于3家（不含3家）将不予开启，原封退还。


	19
	评审委员会的组建
	评审委员会构成：3人；
评审专家确定方式：比选人选派相关方面的专业人员

	20
	评审办法
	评选采用技术评分最低标价法，采用资格后审合格制，双信封形式。


	21
	重新比选
	本项细化为：
出现下列特殊情况之一，比选人可重新比选：
（1）比选截止时间止，递交比选申请文件的比选申请人少于两个的；
（2）经评审委员会评审后否决所有比选申请的；
（3）评审委员会推荐的中选候选人均未与比选人签订合同的；
（4）排名第一的中选候选人放弃中选，因不可抗力不能履行合同，或以资金、技术等非正当理由放弃中选，不按照比选文件要求提交履约现金担保，或者被查实存在影响中选结果的违规行为等情形，比选人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人。也可以重新比选。
（5）法律规定的其他情形。

	22
	履约保证金
	 本项目履约保证金额为人民币5万元（伍万元整）履约保证金应在中选通知书发出起15天内且在合同签订前提交。履约保证金形式：采用转账形式，履约保证金自比选申请人基本账户一次性转入比选人指定账户：
账户名：四川纳黔高速公路有限责任公司
开户行：中国建设银行泸州市分行
账  号：51001636108050617335

	23
	合同协议书的签订
	本项细化为：
（1）比选人在收到中选通知书后30天内，与发包人签订合同协议书。合同协议书按照比选文件所附格式，必要时可作修改，经比选人审查同意后签署。合同协议书需由监理人法定代表人签署。
（2）中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格。
（3）在合同协议签订之前，比选申请文件和中标通知书将约束双方。

	24
	监督部门
	四川高速公路建设开发集团有限公司
地址：成都市二环路西一段90号（交投大厦）
电话：028-61556183
四川纳黔高速公路股份有限公司纪检监察（审计）室
电  话：0830-3252018
地  址: 四川省泸州市龙马潭区蜀泸大道三段202号南方公司五楼纪检监察（审计）室
邮  编：646000

	25
	中选人推荐
	在纪律监督人员现场监督下，评标委员会将在评标现场对比选申请文件（商务及技术文件）评审的评分由高到低排序前3名（若不足3名，则选取相应数量）进行排序，推荐报价最低者为第一中标候选人。（当投标最低报价相同时，首先按技术评分高者为第一中标候选人；若技术评分得分也相同时，按投标人在四川省交通运输厅信用等级评价高者为第一中标候选人；信誉等级标价相等时，以满足资格审查条件业绩多的优先）。

	26
	监理规范及质量评定标准
	1、公路工程施工监理规范（JTG G10-2016）；
2、公路工程质量检验评定标准(机电工程)(JTGF80-2-2004)。
3、国家行业相关标准。

	需要补充的其他内容


二、比选申请人须知
（一）比选方式及比选申请人资格条件
1.本项目采取比选的方式，资格后审。
2.比选申请人应当具备下列资格条件：见比选公告中规定的资格条件。
（二）比选文件
比选文件应采用双信封形式，包括下列内容：
第一个信封（商务及技术文件）
（1）比选申请函
（2）法定代表人身份证明或授权委托书
（3）比选保证金
（4）资格审查资料
（5）技术建议书
（6）拟委任的本合同负责人资历表
（7）报价人须知前附表规定的其他资料（如果有）
第二个信封（比选申请报价函）
（1）比选申请报价函（报价文件）
（2）监理服务费用报价说明
4. 比选申请人应认真阅读和充分理解比选文件的所有内容，否则风险由比选申请人自行承担。
5. 比选文件的答疑
5.1比选申请人可以要求比选人对比选文件中的有关问题进行答疑。
5.2比选申请人对比选文件有疑问的应在比选申请文件送交截止期1天前以书面形式向比选人提出，逾期不予受理。
5.3比选申请人对比选文件有异议的，应在递交比选申请文件截止之日 1 天前提出。比选人应当自收到异议之日起 3 天内作出答复。
6. 比选文件的澄清和修改
6.1比选人可以对比选文件进行澄清和修改。
6.2比选人对已发出的比选文件进行澄清或者修改的，将在比选文件要求提交比选申请文件截止时间1日前以补遗书形式通知所有比选文件收受人。该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。
6.3比选人可以视比选具体情况，延长比选截止时间和开标时间，但至少应当在比选文件要求提交比选申请文件的截止时间1日前，将变更时间在网站（http://www.scnfgs.cn/）通知所有比选申请人。
6.4比选文件补遗书由比选申请人在网站（http://www.scnfgs.cn/）下载。比选申请人应及时在上述网站下载有关内容，比选人不再另行通知。如有问题，应及时与比选人联系，否则，造成的一切后果由比选申请人负责；如逾期未联系的，比选人视为收到或默认已收到。
三、比选
7. 比选申请人自行承担比选申请文件的有关费用，无论比选结果如何，比选人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
8.联合体比选：本项目不接受联合体参选。
9.比选申请文件有效期
本项目比选申请文件有效期：自比选申请文件递交截止时间后30天内。
10. 比选申请人注意事项
10.1不得提供虚假材料谋取中选。
10.2不得以低于成本的比选报价竞标，不得以他人名义申请。
10.3不得采取不正当手段诋毁、排挤其他比选申请人。
10.4不得与比选人、其他比选申请人恶意串通比选申请。
10.5不得向比选人、评选委员会成员行贿或者提供其他不正当利益。
10.6不得在比选过程中与比选人进行协商谈判。
10.7不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供相关情况。
10.8 除非比选文件特别要求，每个比选申请人只能有一个比选申请，任何有选择的比选申请视为无效申请。
11. 比选申请人应提交的资格证明文件
11.1证明比选申请人资格符合比选文件要求的证明文件。
11.1.1
（1）报名申请书
（2）有效的营业执照、组织机构代码证及税务登记证
（3）法人代表证明文件和法人授权委托书，授权书有效期限为从开具授权书当日起至少30个日历日。
（4）比选申请人代表授权人身份证。
以上资料须验原件留存复印件，复印件均需加盖企业公章(鲜章)。第(1)、（3）项留加盖企业公章(鲜章)的原件。
11.2比选申请人代表不是法定代表人时,提供针对本次比选申请的法定代表人授权书原件及授权代表身份证复印件。
11.3比选人有权利要求比选申请人提供原件核实，如比选申请人拒绝提供或提供虚假证明文件，将取消其比选申请或中选资格，并按有关规定进行处罚。
以上所有证明文件的复印件或影印件均须加盖比选申请人单位公章。
12.比选申请的语言
12.1比选申请人的比选申请文件以及比选申请人与比选人就有关比选申请的所有来往函电均须使用中文。比选申请文件中如有外文资料，应逐一对应翻译成中文并加盖比选申请人公章后附在相关外文资料后面。
12.2比选申请文件所使用的度量衡均需采用法定计量单位，除技术要求中另有规定外。
13. 比选申请文件的构成（格式见第五章）
14. 比选文件应采用双信封形式，包括下列内容：
第一个信封（商务及技术文件）
（1）比选申请函
（2）法定代表人身份证明或授权委托书
（3）比选保证金
（4）资格审查资料
（5）技术建议书
（6）拟委任的本合同负责人资历表
（7）报价人须知前附表规定的其他资料（如果有）
第二个信封（比选申请报价函）
（1）比选申请报价函（报价文件）
（2）监理服务费用报价说明
14.报价系数上限
14..1 本项目报价在川高批复后的预算监理费基础上下浮比例，最高限价：下浮比例不得小于10%；
本次仅对2019年取消省界收费站机电养护专项工程施工监理费用折扣系数进行比选，监理费用在川高批复金额乘以中选报价人折扣系数后，金额不能超过100万元。
比选报价系数低于报价系数最高限价的比选申请文件将被视为无效。
14.2比选报价：
本项目报价基数为四川高速公路建设开发集团有限公司批复的“纳黔路机电专项”专项工程监理费,即比选报价=报价基数×报价系数。因机电专项暂未批复金额，本次比选报价按报价系数进行比选。
比选申请人的比选报价，应是全部服务的总费用，包含全过程咨询服务费、资料出版费、劳务费、会务费、住宿费、管理费、交通、保险、合理利润、税金等所有费用,以及所有一般风险、责任和义务。
15. 比选文件的印制和签署
15.1比选申请人应准备正本一份、副本一份。每份比选申请文件必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。副本应是正本的复印件，若正本和副本有不一致的内容，以正本为准。
15.2比选申请文件的正本应使用不褪色、不变质的墨水打印或书写，并在规定签章处逐一签章。
15.3比选申请文件格式根据比选文件要求制作，内容应完整，比选申请文件的打印和书写应清楚工整，比选申请文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由比选申请人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。
15.4比选申请文件应逐页编码，并装订成册。属于同一部分的内容应装订在一起。否则，比选人将对比选申请文件页数的丢失、散落或其它后果不承担任何责任。
15.5比选申请文件统一用A4幅面。
16.比选申请文件的密封和标记
16.1比选申请文件正本、副本应统一密封在一个封套中。封套应密封完好。
17.比选申请文件的递交
17.1比选申请文件应在比选文件中规定的比选申请截止时间前送达评选地点。
17.2逾期送达的或者未送达指定地点的或未按要求密封的比选申请文件，比选人不予受理。
18. 比选申请文件的修改和撤回
18.1比选申请人在递交比选申请文件后，可以在规定的申请截止时间前修改或撤回其比选申请文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知比选人。
18.2比选申请人的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署。修改书应按比选文件规定进行密封。
18.3在申请截止时间之后，比选申请人不得对其比选申请文件做任何修改。
19. 比选申请人所提供的一切资料必须真实可靠，如由于提供的资料不实而造成的一切后果和责任由比选申请人承担。
20.知识产权
20.1比选申请人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由比选申请人承担所有相关责任。
20.2比选人拥有本项目实施过程中产生的全部知识成果的全部知识产权。
20.3比选申请人如欲在本项目实施过程中采用自有知识成果，需在比选申请文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，比选申请人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，比选人拥有永久免费使用权。
20.4如采用比选申请人所不拥有的知识产权，则在比选申请文件中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。
四、评选
22.评选由比选人组织。如在比选截止时间前递交比选申请文件的比选申请人不足三家（不包括三家），将不予评选。
23. 比选申请文件的密封性经监督人员检查确认完好后，将比选申请文件当众拆封，由工作人员宣读申请函内容。
24.评选顺序：随机。
25.评选将采用技术评分最低标价法，评选工作由依公司相关规定组建的评审委员会负责。
26. 比选申请人不得对评审委员会的评选过程或合同授予决定施加影响。
27.在评选期间，评审委员会可要求比选申请人对其比选申请文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式（含传真）提交，但不得对报价或其它实质性内容做任何更改。
28.评选的依据为比选文件和比选申请文件，与比选文件要求有实质性偏离的比选申请文件无效。
29.评选过程严格保密。评审委员会无权利和义务向比选申请人进行任何有关评选的解释。凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料及授标建议等均不得向比选申请人和其他人员透露。
五、确定中选人
31.评审委员会将评选情况写出书面报告，推荐中选候选人。
32.评选结束后，由比选人根据评审委员会推荐的中选候选人顺序确定中选人，应向中选人发出中选通知书。比选申请人和其他利害关系人认为比选活动不符合本办法程序规定的，应当在知道或者应当知道其权益受到侵害后、在收到中选通知书或者中选结果通知书后3日内向有关监督部门提出投诉。逾期投诉的，不予受理。
33. 中选通知书对比选人和中选人均具有法律效力。中选通知书发出后，比选人改变中选结果或中选人放弃中选项目的，应当依法承担相关责任。
34.投诉处理：比选人纪检监察部门按规定接受针对公示内容的投诉和举报。举报材料要求、举报受理条件及查处参照七部委令第11号和川交函[2008]331号对投诉的规定执行。超出投诉或举报时效的,则不予受理。
六、履约保证金
本项目履约保证金额为人民币5万元（伍万元整）履约保证金应在中选通知书发出起15天内且在合同签订前提交。履约保证金形式：采用转账形式，履约保证金自比选申请人基本账户一次性转入比选人指定账户：
账户名：四川纳黔高速公路有限责任公司
开户行：中国建设银行泸州市分行
账  号：51001636108050617335
七、合同的签订
35.中选人在收到中选通知书后，应于30日内与比选人签订服务合同。逾期将取消中选资格并按相关规定处理。
八、支付
36.中选人依照比选文件规定和比选申请文件承诺与比选人签订服务合同，具体付款方式详见合同条款。
九、监督及投诉
37.监督机构接受复询人的书面投诉。对投诉材料核查后，对材料虚假的一方或诬告的一方将上报主管部门，建议予以列入不良信誉记录。
38. 比选工作将公开接受社会监督。
附录1  资格审查条件（资质最低要求）
	资质等级要求

	（1）具有独立法人资格、持有有效的营业执照、基本账户开户许可证（或三证合一）；人员、设备等方面具有相应的能力。
（2）报价人同时具有：交通运输部颁发的公路工程监理甲级资质证书和机电专项监理资质。



附录2  资格审查条件（业绩最低要求）
	业绩要求

	近三年内（自2016年1月1日起至今，以签订合同为准）在四川高速公路范围内至少独立完成一个以上机电项目监理业绩。


附录3资格审查条件（信誉最低要求）
	信誉要求

	（1）比选申请人已纳入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn）”中的“从业企业-监理企业”名录，且比选申请人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。
（2）比选申请人必须在四川省交通运输厅办理了建设从业单位信用评价，且不得处于禁止比选行政处罚期内；比选人不接受被四川省交通运输厅网站上公布的信用等级为D级的比选申请人比选。本比选文件中的比选申请人信用等级以比选截止日在四川省交通运输厅网站上公布的信用等级为准（由比选人核查）。
（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单。
（4）在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单。


附录4资格审查条件（主要人员最低要求）
	人员
	数量(人)
	资格要求

	总监理工程师
	1
	工程师及以上职称，持有交通运输部颁发的监理工程师资格证书。

	专业监理工程师（机电专业）
	1
	工程师及以上职称，持有交通运输部颁发的专业（含机电）监理工程师证书。

	监理员
	2
	具有监理培训证。


注：1.在项目实施期间，总监具体负责项目的实施、内外部协调等事宜。
 2.本表所列人员作为资格审查评审及评分因素。
                   （项目名称）    项目开启记录表

第一信封开启记录表
	序号
	比选申请人名称
	密封
情况
	保证金原件提交情况
	监理服务期限
	比选申请人代表签名

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


比选人代表:                                                         记录人：             
 年       月        日                                   

                  （项目名称）    项目开启记录表

第二信封开启记录表
	序号
	比选申请人名称
	密封情况
	综合下浮系数（%）
	比选申请人代表签字

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


比选人代表:                                                         记录人：             
         年       月        日
问题澄清通知
编号：

 
（比选申请人名称）：

         （项目名称）     项目比选的评标委员会，对你方的比选申请文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1. 

2. 

......

请将上述问题的澄清于      年    月    日    时前递交至             （详细地址）或传真至           （传真号码）或电邮至         （邮箱地址）。采用传真或电邮方式的，应在      年    月    日    时前将原件递交至           （详细地址）。

                                       评标委员会全体成员：
                                                       年    月    日

问题的澄清

编号：

        （项目名称）        项目比选评标委员会： 

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清如下：

1. 

2. 

.....

                      比选申请人（盖单位章或法定代表人签字或其委托代理人签字）：                 
                                                     年    月    日

中选通知书

            （中选人名称）：

你方于        （投标日期）所递交的          （项目名称）      项目比选文件已被我方接受，被确定为中选人。

综合下浮系数：             %。

监理服务期限：       个月。   
质量要求：                 。
安全目标：                 。
总监理工程师：             。
请你方在接到本通知书后的    日内到          （指定地点）与我方签订施工监理承包合同。

特此通知。

                                    比选人：             （盖单位章） 

                                                       年    月    日

中选结果通知书

              （未中选人名称）：

我方已接受              （中选人名称）于            （投标日期）所递交的          （项目名称）      项目比选文件，确定        （中选人名称）为中选人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

                              比选人：               （盖单位章） 

                                                  年    月    日

第三章  评选办法
评审委员会由四川纳黔高速公路有限责任公司比选人选派3名相关方面的专业人员组成，本次比选采用双信封形式，通过资格评审的的比选申请人采用技术评分最低报价法。
1.评选方法：本次比选采用双信封形式，通过资格评审的的比选申请人，采用技术评分最低报价法确定中选人。
2.评选原则：公开、公平、科学、择优。
3.分值构成（商务及技术文件）（总分100分）：
3.1企业资质：30分。满足附录1资质最低要求得20分，具有公路机电工程专项加2分，具有特殊独立隧道加2分，最多加10分。
3.2业绩：30 分。满足附录2同类项目业绩最低要求得20分，每增加1个业绩加2分，最多加10分。
3.3信誉：20 分。满足附录3比选申请人已纳入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中的“全国公路行业工程监理企业名录”得15分。被四川省交通运输厅信用评价结果为AA级投标人，加5分；被四川省交通运输厅信用评价结果为A级投标人，加3分；被四川省交通运输厅信用评价结果为B级投标人，加2分；被四川省交通运输厅信用评价结果为C级投标人，加0分；最多加5分。
3.4主要人员：20分。满足附录4总监理工程师最低要求得10分；总监理工程师为高级工程师及以上职称，加3分，满足附录4专业监理工程师（机电）最低要求得2分，专业监理工程师（机电）为高级工程师及以上职称，加2分，满足附录4监理员要求得2分，监理员为助理工程师及以上职称，加1分。最多加6分。
4.评选程序
4.1初步评选
4.1.1评选委员会可以要求比选申请人提交第二章“比选申请人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审委员会依据评选办法前附表的标准对比选申请文件进行初步评选。有一项不符合评选标准的，作废标处理。
4.1.2比选申请人有以下情形之一的，其报价作废标处理：（1）串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；（2）不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。
4.2.3报价系数若低于报价系数最高限价，比选申请人的比选申请文件作废标处理。
4.3比选申请文件的澄清和补正
比选申请人提供给比选人的比选申请文件中的资料、内容均应真实可靠，在比选申请文件评选过程中如果发现所送的资料存在细微偏差或含义不明确之处，评审委员会有权通过比选人要求比选申请人做出必要的澄清或补正。对此，比选申请人不得拒绝。比选人将以书面（含传真）形式通知比选申请人，在比选申请文件评选过程中比选申请人收到澄清函后在规定时间内，必须以书面（含传真）形式给予答复，回答内容不得超出比选文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容，比选申请人澄清函须加盖比选申请人公章或法定代表人或其委托代理人签字认可，比选申请人的澄清或补正内容作为比选申请文件的组成部分。比选人不接受比选申请人主动提出的澄清。
比选申请人不按照上述要求对比选申请文件进行澄清或补正的，或比选申请文件存在重大偏差或失实，不通过其评选。
5.评选结果
在纪律监督人员现场监督下，评标委员会将在评标现场对比选申请文件（商务及技术文件）评审的评分由高到低排序前3名（若不足3名，则选取相应数量）进行排序，推荐报价最低者为第一中标候选人。（当投标最低报价相同时，首先按技术评分高者为第一中标候选人；若技术评分得分也相同时，按投标人在四川省交通运输厅信用等级评价高者为第一中标候选人；信誉等级标价相等时，以满足资格审查条件业绩多的优先）。
评审委员会完成评选后，应当向比选人提交书面评选报告。
第四章  合同关键条款
甲方通过比选，接受乙方对“纳黔路机电养护”专项工程的比选申请文件。按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，双方就本项目事项协商一致，订立本合同。
第一条合同文件构成
1.本合同及补充协议；
2.比选申请报价函；
3.比选文件；
4.比选申请文件；
5.售后服务承诺书；
6.其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以次序在先者为准。
第二条服务内容
四川纳黔高速公路有限责任公司2019年机电养护专项工程项目监理工作。
第三条合同工期
根据甲方机电专项工程实施日期计算。
第四条合同价款及工作内容
川高公司批复的监理费用×中标报价系数，即：人民币（大写）（¥）。
本项目为包干费用，包含全过程咨询服务费、资料出版费、印刷费、劳务费、会务费、住宿费、管理费、交通、保险、合理利润、税金等所有费用，和合同中明确的其他责任、义务所发生的全部费用。
第五条监理人义务
监理人应本着公正、科学、诚信、自律的原则，按照监理合同及相关法律法规的要求，严格、严密、科学、公正地进行监理服务。
1.本项目应重视监理人员的综合配置，合理计算监理人员前后进出场时间安排和工作日，确保本项目按期保质保量完成。
2.监理人应按照《公路养护施工作业安全操作规程》、交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2017年第25号）监督承包人安全生产工作，坚持文明施工，树立良好的社会形象。
3.监理人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行监理，对工程安全生产承担监理责任。应当编制安全生产监理计划，明确监理人员的岗位职责、监理内容和方法等。对危险性较大的工程应当加强巡视检查，文明监理。
4.监理人应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。监理人在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改，必要时，可下达施工暂停指令并向建设单位和有关部门报告。
5. 监理人应按照现行规定的内容和要求编制竣工图表和文件，在监理工程项目交工验收证书签发后，监理人须向发包人提交2套发包人认为完整、合格的交（竣）工文件。在质量保修期内应补充交（竣）工资料并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。未能按时提交竣工文件，每拖期一天课以人民币2000元违约金，由发包人在应付或到期应付给监理人的任何款项中扣除，累计不超过10万元人民币
交（竣）工文件的费用：监理人编制交（竣）工文件费用在监理服务费报价中，不单独报价，交（竣）工验收后，比选人将统一组织监理人集中办公完成后续内业工作及竣工文件的整理编制移交工作，为此所需的办公、生活费用由监理人承担，包含在本项目监理服务费报价中，不单独报价。若监理人拒绝按比选人要求集中办公，从要求集中办公之日起，比选人将以监理人200元/天的违约金直至监理人提交合格的竣工文件；若监理人拒绝承担集中办公相关费用，比选人有权从应付或到期应付给监理人的任何款项中予以扣除。
6.安全生产、文明施工、标准化施工监理
监理工程师应按《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016)及国家有关法律、法规的有关规定，切实做好施工安全、施工环境保护和水土保持的监理工作。
安全生产：监理人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行监理，对工程安全生产承担监理责任。应当编制安全生产监理计划，明确监理人员的岗位职责、监理内容和方法等。对危险性较大的工程应当加强巡视检查。
监理人应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。监理人在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求承包人整改，必要时，可下达施工暂停指令并向建设单位和有关部门报告。
在本项目施工过程中监理人应对承包人的安全生产费的使用计划进行审查并督促、监督承包人将安全生产计划、措施落实到位，保证安全生产费能专款专用并有效发挥其作用。
文明施工：监理工程师还应在监理建议书中，明确文明监理的具体措施，同时执行委托人的文明管理办法。督促承包人施工过程中除按照施工图设计文件以及相关技术规范、规定外，同时应按照委托人的有关管理办法搞好安全管理与文明施工等现场管理。
环境保护：监理工程师还应在监理建议书中，明确环保监理的具体措施，同时执行国家和环保部、环保厅及委托人的环境保护相关政策、法规及管理办法。督促承包人施工过程中除按照施工图设计文件以及相关技术规范、规定外，同时应按照委托人的有关管理办法做好环保工作。
标准化施工监理：监理人应按照交通运输部《高速公路施工标准化技术指南》、四川省交通运输厅《四川省高速公路施工标准化技术指南》、《四川省高速公路工地标准化建设指导意见》及四川省交通运输厅和委托人制定的标准化管理办法的相关要求，完善总监办标准化建设，对承包人在施工过程中施工管理精细化、施工作业标准化、施工流程规范化进行严格管理。
廉洁与防腐: 委托人与监理人在合同执行过程中，保持最高的道德水准，在签订监理合同的同时并签订工程廉政合同。监理人员不得接受或索取承包人或供货人任何有价物品；不得参与承包人邀请的有可能影响监理公正的任何活动；也不得私自向承包人要求安排个人亲朋好友工作或购买推荐材料；更不得获取超出合同规定以外的额外费用。一经发现和查实上述情况，委托人有权要求监理人按照有关法纪严肃处理当事人。对于因上述行为给委托人所造成的工程损害及经济损失，委托人将要求监理人按照有关合同条款予以赔偿，直至终止监理合同。
6.履约保证金
本款细化为：
监理人在签订监理合同协议书之前，应向比选人递交5万元履约保证金（现金）。当监理人不能按合同约定的内容履职时，委托人可另外选择新监理人完成合同，由此增加的费用由原监理人承担。
履约保证金自合同生效之日起生效。在签发合同工程交工证书后，监理人应按委托人要求的格式、额度向委托人提交缺陷责任期保函。委托人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后 7 日内向监理人返还履约保证金。在签发工程缺陷责任终止证书后14日内，委托人向监理人返还缺陷责任期保函。
如果监理人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，委托人有权扣划相应金额的履约保证金或缺陷责任期保函，但不影响监理人根据监理合同应当得到的其他款项的支付。
7.保留金  
保留金为养护专项工程的监理服务费监理合同价的3%，从每期应支付给监理人的服务费中按3%的比例扣留。保留金在养护专项工程的缺陷责任期满签发缺陷责任期终止证书且竣工文件全部交齐后28天内一次性予以支付。
8.监理人员的管理
监理人应在接到开始监理通知之日起7 天内，向委托人提交监理项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置 、主要监理人员和其他人员的名单及资格条件。主要监理人员应常驻现场并相对稳定。更换主要监理人员的，应取得委托人的同意，并向委托人提交继任人员的资格、管理经验等资料，继任人员的资历应不低于原监理人员。
本款补充项：
（1）监理人应确保派驻现场的监理人员具备从事监理工作的资格条件，并与监理人员完善劳动合同手续，监理人应为其监理人员的人身、财产办理意外保险，监理人承担相应责任。
（2）监理单位派驻到项目所在地履行监理服务的总监理工程师必须与比选申请文件中提供的人员相同，项目总联系负责人与专业监理工程师在合同签订中确立，附录4所列人员为最低基本要求，根据具体单项养护工程需要，比选申请人可增加专业监理人员，必须满足本工程及比选人的要求。是增加监理人员，均不得另行计列任何监理费用。
（3）监理人应根据比选人发出的监理任务通知书，根据各具体养护专项工程的实际专业需要，按满足工程质量及比选人的需要原则，在接到任务通知书5个工作日内，对具体监理实施方案（包括机构、人员）进行报备。
（4）监理人填报的关键人员不能到位，应视为监理人违约，由比选人提出处理意见，有权拒绝扣留支付其监理费用，直至终止合同。
（5）监理人派驻到项目所在地履行监理服务的各类监理人员必须保证85%的出勤率(按日历日计算)，总监理工程师（正副）离开工地必须按照比选人的管理办法向比选人请假并经同意，监理人在每期上报计量支付证书时应附当期考勤表。否则，比选人将提出处理意见，有权按比例扣减监理人员的服务费。
（6）在监理实施过程中要建立监理信用登记卡，劳动出勤卡，廉政情况登记卡，并接受比选人的考核和监督。总监理工程师到场后应向比选人提交监理证书压证监理。现场监理员应具备监理上岗资格及职高及以上学历，至少有一个施工或监理经历，男性年龄不大于60岁，女性年龄不大于55岁，并能适应野外工作环境。
（7）监理人组建的总监办等所需要的一切辅助人员由监理人自行聘用并完善劳动合同关系，相关费用在监理现场服务费中计列，不单独计列人员费；监理辅助人员数量应满足监理开展工作的需要。
（8）缺陷责任期间，监理人在施工阶段派驻的总监理工程师必须服务至缺陷责任期满，在缺陷责任期间，比选人根据工程需要要求监理人派驻相应的专业监理工程师和监理员，对应的资格条件与施工阶段相同。缺陷责任期间的监理人员及现场服务费在监理总费用中包干使用。
第六条 监理人违约
1.监理人发生违约情况时，委托人有权向监理人课以违约金，具体约定如下：
监理人派驻到现场的主要监理人员应为合同文件所报的监理人员，如因监理人的原因(除不可抗拒因素和在试用期业主要求更换的外)，更换主要人员需报请委托人批准，并不免除其违约责任，按违约处理，即：
（1）监理人在比选申请文件中填报的监理工程师必须派驻到工地现场进行监理服务，否则视为违约，将课以违约金：总监理工程师与比选申请文件不一致的，按每人次10万元课以违约金；专业监理工程师（安全专职监理工程师）与比选申请文件不一致的，按每人次8万元课以违约金；监理工程师与比选申请文件不一致的，按每人次5万元课以违约金。
（2）监理人派驻现场进行监理服务的专业工程师应达到比选人在比选文件中规定的数量及资格条件，达不到条件的，按每人次1万元课以违约金。
（3）监理人应确保进场监理队伍的稳定性，进场后在施工过程中原则上不得提出更换监理人员的要求，若因特殊情况需要更换监理人员的，按第六条规定的课以违约金
2.监理人的其他违约行为：
（1）进场监理人员出勤的违约情形：进场监理人员必须严格考勤，监理人员出勤率必须达到85%以上，否则视为违约，比选人将向监理人课以违约金。比选人的施工过程中将随时进行抽查，当抽查到出勤率低于85%时，每次按当月计量金额的1%课以违约金。
（2）对进场监理人员业务素质及职业道德考评的违约情形：比选人将严格对进场监理人员进行考评，监理人员必须按照监理规程严格进行监理服务，否则视为违约，比选人将向监理人课以违约金，违约金额计算方法如下：
监理人派驻到工地现场进行监理服务的监理人员，不能按照《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）的规定履行相应的监理职责的，比选人有权要求监理人更换相应的监理人员，并按约定课以监理人违约金；监理人更换监理人员后，多次不能履行正常合同，将列入不良信誉名单，或终止合同。
监理人派驻到工地现场进行监理服务的监理人员，参与、包庇弄虚作假者，或存在吃拿卡要的监理职业道德败坏的现象，比选人有权要求监理人更换相应的监理人员并通报，并以更换监理人员按约定课以监理人违约金，或列入不良信誉名单，或终止合同。
计量支付、工程变更等资料(指基础资料)总监办签字程序不合理，签字人员不符合要求或未经认真审查草率签字，经比选人代表处审查后发现明显错误或工程计量数量和变更数量不属实的，将视情节轻重对监理人课以每次1000元以上违约金，并对责任人通报批评，直至开除。
由于监理人进度控制不力，造成工期延误，则监理费用支付时，由比选人提出处理意见，比选人有权考虑延期计量和支付；造成工程进度比计划进度滞后25%时，可课以监理人人民币5万元以上违约金；在调整计划进度后，再次滞后25%时，可课以监理人人民币10万元以上违约金，直至终止合同。
总监办及监理人员忽视安全管理，造成安全隐患，情节严重，但未造成事故的，对总监理工程师扣以3万元以上违约金，对安全监理工程师扣以1万元以上违约金。当监理不当造成重大安全事故时，按国家有关规定追究其法律责任。
总监办及监理人员忽视环境保护，造成不良后果，情节严重的，对总监办扣以3万元以上违约金，当监理不当造成重大环保事故时，按国家有关规定追究其法律责任。
施工期间，监理人员必须对工程实施全过程、全天候、全方位的监理。在工作时间内，监理人员不能离开现场，如因特殊原因不能坚守岗位者，监理人必须调整人员予以补充，并经委托人、委托人代表处批准备案。未经批准，擅自离开现场不在岗位者，第一次口头警告，第二次书面警告并扣以监理人违约金1万元以上人民币，第三次将对该监理人员予以驱逐。对监理人员不在施工现场而造成工程质量、事故隐患、工程返工等损失，委托人将追究监理人相关责任。
由于监理人进度控制不力，造成工期延误，则监理费用支付时，由委托人提出处理意见，监理人无条件执行。
（3）以上违约金将在监理人的任何款项中扣支，对给委托人造成损失的赔偿金按公路工程专用合同条款第11.1相应条款处理。出现上述情形，同时将按《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法》（川交函[2016]84号）上报交通主管部门。
（4）监理人违反监理合同的约定，造成委托人的经济损失时，或监理人因对质量要求不高，监督管理不力，造成工程质量事故时，应根据其所承担责任的比例向委托人赔偿损失。赔偿金=工程损失金额/承包人的合同总价（监理管辖的全部承包人合计）×监理合同价×认定的监理责任比例（%）。当对责任的确定有争议时，按通用条款争端的有关规定解决。
3.委托人违约
（1） 委托人发生违约情况时，监理人有权向委托人课以违约金，具体约定如下：委托人因违反监理合同的规定造成监理人的经济损失时，由监理人提出处理意见与委托人协商，并由委托人据实向监理人赔偿经济损失。赔偿金为监理人的直接经济损失。
4.争议的解决
争议的最终解决方式：双方在履行本监理合同过程中发生争端时，双方约定申请诉讼方式，诉讼机构是比选人所在地人民法院。
5.后续管理办法
在工程实施过程中，如果有新的规程、办法、规范的颁布实施，本项目将按上级主管部门的决定采用执行。 施工期间，监理人还应执行委托人针对本项目制定的质量、安全、进度、计量、变更、奖励、资金管理等方面的管理办法。
第七条付款方式
本项约定为：因本项目属于养护工程，规模小，比选人不提供预付款。
本项目采用监理责任、费用总承包，监理服务费，以工程项目进行计量，原则上按进度进行支付，具体支付时间视上级单位批复的单项养护专项工程的监理费到位情况而定。项目投入使用后支付至合同金额97%，剩余3%在缺陷责任终止证书签发且承包人按要求提交相关资料后支付。
甲方付款前，乙方须提供合法有效足额的发票，否则甲方有权暂不付款且不承担责任。
第八条争议解决方式
合同执行期间发生争议，双方应及时协商解决，若协商不成，可向项目所在地人民法院提起诉讼。
第九条附则
1.本合同条款如有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定签订补充协议，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分，具有合同效力。
2.本合同经甲乙双方签字盖章后生效，结清价款后自行终止。本合同一式两份，双方各执一份具有同等效力。
附件一 合同协议书
监理合同协议书
           另见 《公路工程标准施工监理招标文件》（2018年版）
附件二 其他合同  

(1)廉 政 合 同
另见 《公路工程标准施工监理招标文件》（2018年版）
(2)安全监理合同
为在                               项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方                         （甲方名称，以下简称“甲方”）与该项目监理人                                （监理人（牵头人（如果有）、成员）名称，以下简称“乙方”），特此签订安全生产合同：
1. 甲方职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，坐到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2. 乙方职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）乙方应当编制安全生产监理计划，明确监理人员的岗位职责、监理内容和方法。乙方应当填报安全监理日志和监理月报，并对危险性较大的工程加大巡视和检查力度。

（4）乙方应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，监理单位在实施过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求承包人整改，必要时，可下达暂停工指令并向建设单位和有关部门报告，如安全监理责任不到位或忽视安全监理工作，甲方将视情况予以处罚。

3.违约责任
(1)总监办及监理人员忽视安全管理，造成安全隐患，情节严重经发现，未造成安全事故的，总监理工程师负有责任的对监理单位课以20000元以上违约金。

(2)当监理不当发生重大安全事故时，按国家有关规定追究其法律责任。

4，本合同由双方加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5.本合同正本二份、副本陆份，合同双方各执正本一份，副本 叁 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
甲方：            (盖单位章)                        乙方：                    (盖单位章)
法定代表人                                      法定代表人
或其授权的代理人：                              或其授权的代理人：                 

        年     月       日                             年     月       日
(3)环境保护和水土保持合同
为减少工程施工环境的影响，尽可能地恢复环境自然植被，本项目甲方                  (以下简称“甲方”)与监理人（牵头人（如果有）、成员）                               (以下简称“乙方”)特此签订环境保护和水土保持合同。

（1）甲方职责

1、严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规。
2、按照“预防为主，保护优先”和“管生产必须管环保”的原则开展环境保护和水土保持管理工作，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。
3、重要的环境保护和水土保持设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4、组织对乙方的施工现场和施工营地进行环境保护和水土保持工作的检查，监督乙方及时处理各种环境污染、环境破坏的问题。
5、凡发现乙方在施工现场和施工营地有环境污染和环境破坏的行为，甲方应责令乙方及时整改，若情节严重，甲方应及时上报国家有关环境保护和水土保持机构。
（2）乙方职责

1、严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规并认真执行。严格按照《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016)环境保护监理要求进行监理。
2、坚持“预防为主，保护优先”、“管生产必须管环保”及“谁破坏谁恢复”的原则，加强环境保护和水土保持的宣传教育，增强全员环保意识，建立健全环境保护和水土保持的管理机构和管理制度，配备专职及兼职的环保检查人员，有组织有领导地开展环境保护和水土保持工作。做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。
3、现场应配备专职环保水保监理人员，专职负责施工现场环境保护和水土保持的宣传、检查工作，有权发布指令，防止污染环境和破坏环境的事件发生。施工现场和施工营地有环境污染和环境破坏的行为，乙方应责令承包人及时整改，必要时，可下达施工暂停指令并向委托人和有关部门报告。
三、违约责任
如因乙方不遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规，造成环境污染或破坏，甲方有权责令乙方限期进行整改，并视其情节对乙方批评、处以违约金等处罚：
1、情节轻微者，甲方对乙方予以通报批评；
2、造成较大环境破坏，情节严重而乙方未及时发出监理指令者，甲方将乙方处以人民币1万元违约金。
本合同正本一式二份，合同双方各执一份。副本六份，双方各执三份。由双方加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
甲方：         (盖单位章)                            乙方：             (盖单位章)
法定代表人或其授权的代理人：                     法定代表人或其授权的代理人：           

日  期：           年    月     日               日  期：           年     月     日
第五章比选文件格式
（项目名称）比选
比  选 申 请 文 件
（第一封信  商务及技术文件）
比选申请人：（全称）（盖单位章）
年月日
目  录
（1）比选申请函
（2）法定代表人身份证明或授权委托书
（3）比选保证金
（4）资格审查资料
（5）技术建议书
（6）拟委任的本合同负责人资历表
（7）报价人须知前附表规定的其他资料（如果有）
—、比选申请函
致：(比选人) 
我方在此声明：
1.我们仔细阅读了比选文件，包括 (编号)补遗书，并对它们没有保留。在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标报价下浮比例，按合同约定完成施工监理工作。
2.我方承诺在比选文件规定的比选有效期内不撤销比选文件。
3.总监理工程师：----------，证书号码：-----------
4.如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
  （2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
  （3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
（4）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的监理人员，经你方审批后作为派驻本标段监理人员且不进行更换。如我方拟派驻的人员不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。
5.我方的比选申请报价函在比选文件中规定的报价函送交截止日期起30天的期限内保持有效，且对我方保持约束力，在该期限到期前的任何时间都可以被接受；
 6.我们完全理解，在合同协议书正式签署之前，本比选申请报价函及贵方的书面中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
7.我们完全理解，贵单位不负担我们的任何比选申请费用。
比选申请人：（全称）（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
电话：
传真：                邮政编码：
日期：   年月日
二、法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明
比选申请人名称：；
单位性质：；
地址：；
成立时间：  年 月 日；
经营期限：；
姓名：（法定代表人签字）性别：年龄：职务：；
系（比选申请人名称）的法定代表人。
特此证明。
比选申请人：（全称）（单位盖章）
日期：年月日
注：法定代表人的签名必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
（二）授权委托书（如果有）
本人（姓名）系（比选申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）采购比选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：本项目比选期内。委托代理人无转委托权。
法定代表人和委托代理人身份证复印件附后。
比选申请人：（全称）（盖单位章）
法定代表人：（签字）
身份证号码：
委托代理人：（签字）
身份证号码：
日期：年月日
注：1.委托代理人只能是一个人，且不能再授予他人，否则比选人将认为其授权无效。
2.比选申请人的法定代表人授权书应加盖比选申请人公章，法定代表人和委托代理人均须在授权书上签字，不得使用签名章代替；
3.授权书后应法定代表人和委托代理人身份证复印件，并保证清晰有效。
三、  比选保证金
致：(比选人全称)

鉴于(比选申请人名称)           (以下简称“比选申请人”)于   年    月    日参加      (项目名称)       的比选，           （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若比选申请人在比选文件有效期内撤销比选文件，中选后无正当理由不与比选人订立合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，不按照比选文件要求提交履约保证金，或发生比选文件明确规定可以不予以退还比选保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）       元（¥       ）。
本保函在比选有效期或经延长的比选有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长比选有效期决定，应通知我方。
担保人名称：            （全称）（盖单位章）  

法定代表人或其委托代理人 ：       （签字） 

地址：               

邮政编码：               

电话：               
传真：          

         年    月    日
注：1.比选保函原件单独密封，在递交比选文件的同时提交，彩色扫描件应装订在比选文件的正本之中。

2.若采用现金转账方式，则提供转账凭证复印件和开户许可证复印件加盖鲜章
四、资格审查资料
目 录
4-1  营业执照、资质证书等彩色影印件
4-2  比选申请人一般情况表
4-3  拟在本项目主要任职人员情况表
4-4  主要人员资历表
4-5  业绩情况表
4-6  比选申请人信誉情况表
4-2 比选申请人一般情况表
	比选申请人全称
	
	主要业务
	

	营业执照
	1、编号及年度
	

	
	2、营业范围
	

	
	3、发照单位
	

	建立日期
	
	现有职工总人数(人)
	
	固定资产净
值(万元)
	

	法定代表人
	姓名：

	联系方式
	1、 地址：                 2、电话：
3、邮编：                 4、传真：

	开户银行
	1、名称：                 2、帐号

	生产或销售本服务项目的日期及讫今总数量
	


4-3 拟在本项目主要任职人员情况表
	序号
	内容
	姓名
	职务
	职称

	1
	项目负责人（1人）
	
	
	

	
	
	证书
	发证机关
	编号

	
	
	职称证
	
	

	2
	项目技术负责人（1人）
	姓名
	职务
	职称

	
	
	
	
	

	
	
	证书
	发证机关
	编号

	
	
	职称证
	
	

	3
	后续服务项目负责人（1人）
	姓名
	职务
	职称

	
	
	
	
	

	
	
	证书
	发证机关
	编号

	
	
	职称证
	
	


注：
1.本表填报的人员应满足比选申请人须知附录4要求。
4-4主要人员资历表 
	一般情况

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	学位
	
	身份证号码
	

	职称
	
	为比选申请人服务时间(年)
	
	在本合同中拟任职
	

	学历
	年，毕业于（学校）（专业）

	经历

	时间
	负责过的主要工程（类型和金额）
	该项目中任职
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	目前承担的任务

	


注：
1．比选申请人须知附录4所列人员须填写本表，并附相关证明材料影印件。
2．比选申请人须知附录4所列人员需附个人身份证、职称证书的彩色影印件以及个人业绩证明材料，证明材料为相关发包人出具的证明材料或有关交（竣）工验收资料等能反映该人员承担相应项目业绩的证明材料）。
3.上述人员还应附该人员在比选申请单位连续参加社保的社保缴费证明（并加盖社保机构单位章或缴费证明专用章）；如果比选申请人属事业法人单位，则由比选申请人的上级主管部门出具拟委任的主要人员是比选申请人本单位职工的书面证明材料。
4-5 业绩情况表
（2016年1月至今）
注：业绩资料应提供合同或发票证明或业主证明材料等影印件或复印件（涉及商业机密的，允许对价格有关栏目进行遮挡）。
4-6 比选申请人信誉情况表
比选申请人在此必须附下列证明材料：
1.比选申请人在“全国公路建设市场信用信息管理系统”中的“从业企业-设计企业”中进行登记的网页信息资料，并加盖比选申请人单位章。
2.比选申请人在四川省交通运输厅信用评价的网页信息资料证明材料，并加盖比选申请人单位章。
3．在“信用中国”网站中比选申请人（单位）查询网页信息资料影印件（黑白或彩色），并加盖比选申请人单位章。
4．在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中比选申请人（单位）查询网页信息资料（黑白或彩色）并加盖比选申请人单位章。
五、技术建议书
技术建议书内容及编写说明
1．工程概述：主要对拟投监理标段的工程总体概况进行简单描述。

    2．监理工作范围：依据监理合同中约定的监理服务的要求和范围，对拟投监理标段的监理工作安排、主要监理人员的岗位职责进行必要的阐述。

    3．现场监理机构设置与人员安排：通过框图形式，明确拟投监理项目的组织机构

4．监理工作程序：结合监理工作的阶段划分，对工程质量控制、工期控制、施工安全控制、费用控制、合同信息管理、工程协调措施、文件资料管理等方面，进行监理工作的方法与流程的简要阐述。
5．监理大纲及措施（质量、进度、安全、环保、信息管理、工程协调等措施）。
6．对本工程监理工作的重点与难点分析，采取的方法和措施：根据招标文件及现场考察．对本工程监理工作需要特别给予重视的问题逐一论述并给出解决方法。
7．对本项目特点的工作建议：为更好地完成本工程的监理工作，监理单位可根据以往的经验，对本工程监理工作提出建议。
六、拟委任的本合同负责人资历表
	拟在本项目
担任职务
	

	姓名
	

	职务/职称
	

	学历
	

	经历
	

	联系电话
	

	备注
	


注：应附负责人的身份证的彩色影印件。
七、比选申请人可以提交的其他资料
比 选  申 请 文  件
第二信封   比选申请报价函
 比选申请人：                          （盖单位章）
     年    月   日
目  录
1、 比选申请报价函
2、 报价说明
一、比选申请报价函（报价文件）
致：               （比选人全称）
     1、我方已仔细研究              （项目名称）        项目比选文件的全部内容（含补遗书第   号至   号），在考察工程现场后，我方愿意在批复的单项养护专项工程的监理费服务费基础上下浮     %，作为单项养护专项工程的监理服务费报价，即：单项养护专项工程的监理服务费投标报价=批复的单项养护专项工程的监理服务费×（1-下浮系数），按合同约定完成施工监理工作。
2、在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人：           （全称）(盖单位章)    

                                            法定代表人或其委托代理人：    (签字)     

                                            日期：      年     月      日
二、报价说明
1、比选申请人报价时应认真阅读比选人须知、通用合同条款、专用合同条款和技术要求，充分了解纳黔公司营运道路状况及运行情况，充分考虑养护工程施工监理任务零星、项目地点分散、任务不确定等特点，比选人应合理慎重报价。

2、本次监理服务费的比选报价，采用下浮比例（以百分比表示，并保留一位小数,如××.×%）的形式进行报价，即:单项养护专项工程的监理服务费比选报价=上级单位批复的单项养护专项工程的监理费×（1-综合下浮系数）,该报价为完成单项养护专项工程的监理工作（含监理试验）而产生的所有监理服务费。

3、监理服务费包括：①监理人员服务费；②监理现场服务费；③监理用房、办公和生活设施设备费、汽车配置费；④监理单位费用；⑤监理试验费用。

4、监理人员的办公、生活设施、测量设备以及交通工具等由监理单位自备，其设施费用及维修服务费用由投标人计入报价费用中，此项费用仅计入折旧费，维修保养费和消耗费，不包括残值，监理服务结束后，其产权仍归监理单位所有。

5、由于单项养护专项工程无法明显界定服务期限，在投标报价中应包含前期准备工作、施工期和后期资料整理以及缺陷责任期的监理服务内容。

6、除合同另有规定外，本次比选报价为监理服务费用的全部和唯一来源，比选申请人不得在合同实施过程中，收受其他任何费用、回扣或佣金。

7、投标人的报价为总承包价额。在合同执行期间不再调整。

8、上级单位批复的单项养护专项工程的监理服务费用：是指发包人上级管理公司或主管部门依据有关办法等批复的单项养护工程对应部分费用，批复的主要依据有（包括但不限于）：

a.四川省交通运输厅《四川省公路养护工程预算编制办法》及配套定额（2013年）；

b.交通运输部《公路基本建设项目概算预算编制办法》及配套定额（2007年）；

c.国家或其他行业相关依据。

以上主要依据如遇国家或有关部门如遇更新，则按最新规定执行。

目  录
1、 比选申请人报价函
2、 报价说明
2
·

